PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI P.N.: „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Lipniki, Rościszewo, Rumunki Chwały”

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych

Zamawiający :

Gmina Rościszewo

ul. Armii Krajowej 1

09-204 Rościszewo

tel.: (24) 276 40 76, fax (24) 276 4201

Rościszewo, sierpień 2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Rozdział I  - Informacje ogólne

- Zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą Zamawiający – Gmina Rościszewo zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Lipniki, Rościszewo, Rumunki Chwały”

Zamawiający informuje, że dla zadania „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013: Działanie 321 – Podstawowe usługi  dla  gospodarki i ludności wiejskiej

- Przedmiot zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest  pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Lipniki, Rościszewo, Rumunki Chwały” zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie „PRAWO BUDOWLANE” oraz przepisach wykonawczych.

W szczególności   zakres usługi obejmuje:

- kontrolę jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, normami  państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy oraz zasadami współczesnej wiedzy  technicznej,

- kontrolę zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową,

- kontrolę ilości i wartości  wykonywanych robót przed odbiorem elementu lub przedmiotu umowy,

- kontrolę zgodności przebiegu robót z harmonogramem rzeczowo - finansowym w zakresie terminowości ich wykonania,

- kontrolę prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,

- kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności, mające znaczenie dla oceny właściwego  wykonywania robót,

- przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu,

- sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadniania potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowania do zamawiającego o ich wykonanie,

- kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym,

- potwierdzanie gotowości do odbioru robót lub obiektu,

- uczestniczenie w czynności odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,

- uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek,

- dojazd i pobyt na placu budowy dwa razy w tygodniu oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego w  czasie  nie dłuższym niż  2  godziny  od  telefonicznego wezwania, w okresie gwarancji i rękojmi minimum jeden raz w ciągu sześciu miesięcy.

- informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót.

- pomoc merytoryczną w przygotowaniu materiałów przetargowych (w tym aktualizację kosztorysów inwestorskich) wraz z uczestnictwem w pracach komisji przetargowej, stosownie do ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.

- merytoryczny udział w przygotowywaniu wniosków o dotacje, adresowanych do instytucji współfinansujących inwestycje samorządowe.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV:  71.52.00.00-9.

  - Ogólna charakterystyka zadania objętego  nadzorem  inwestorskim: W ramach  zadania: „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Lipniki, 
  Rościszewo, Rumunki Chwały”

    - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rumunki Chwały

      - Sieć wodociągowa z rury PE Ø 110 mm o długości L = 580 m

      - Przyłącza wodociągowe PE Ø 40 mm o długości L = 120 m

      - Hydrant nadziemny Ø 80 mm  - 3 sztuki

    - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rościszewo

      - Sieć wodociągowa z rury PE Ø 110 mm o długości L = 120 m

      - Przyłącza wodociągowe PE Ø 40 mm o długości L = 115 m

      - Hydrant nadziemny Ø 80 mm  - 1 sztuki

    - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Lipniki

      - Sieć wodociągowa z rury PE Ø 110 mm o długości L = 780 m

      - Przyłącza wodociągowe PE Ø 40 mm o długości L = 45 m

      - Hydrant nadziemny Ø 80 mm  - 4 sztuki

    - Budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 0,7 m3/24h mechaniczno-biologicznych.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający w postępowaniu nie będzie żądał wniesienia wadium.

- Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie  będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, o którym mowa Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca złożył takie zastrzeżenie w ofercie lub zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert.

Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust 4 ustawy Pzp.

# Rozdział II - Termin wykonania zamówienia

- Rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy.

- Zakończenie:

  - Planowany czas realizacji inwestycji – 30.04.2015 r.

  - Zakończenia realizacji i rozliczenia   zadania objętego  nadzorem  inwestorskim nastąpi po złożeniu informacji  do  PINB o  zakończeniu budowy  i  zamiarze przystąpienia do użytkowania oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie -30.06.2015

Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski.

### Rozdział III - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie:

  - Posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wykonawcy prowadzą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalność gospodarczą, w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem,

Wykonawca musi wykazać, że nie  zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę - Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia  tj. obejmujące  pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją:

- co najmniej 1 obiekt, obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w ilości min. 40 szt.

- co najmniej 1 obiekt, obejmującego budowę cieci wodociągowej o długości min. 0,5 km.

  - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, które zostanie jej powierzone, t.j

- osoby posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych,

* Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

* Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 roku.

  - Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku; jego ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że spełnia wymagania art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy muszą wykazać, że:

- Warunek określony w pkt . 1.1 spełnia każdy z wykonawców

- Warunek określony w pkt. 1.2, 1.3 i 1.4 spełniają łącznie wszyscy wykonawcy

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie „spełnia/ nie spełnia”, na podstawie dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem IV.

Rozdział IV - Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie należy przedłożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymagania art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2, 1.3  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminy składania ofert potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie  odpowiednie do stanowiska, które zostanie mu powierzone tj.:

- osoby posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  wodociągowych;

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych,

* Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

* Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 roku.

  - Oświadczenie, że osoby , które będą  uczestniczyć w  wykonywaniu  zamówienia- pełnić będą funkcję inspektorów nadzoru posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych oraz specjalności  konstrukcyjno – budowlanej z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 7 do SIWZ

  - Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 3 do SIWZ. Wykonawca musi wykazać, że zrealizował usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia tj. obejmujące pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją:

b) co najmniej 1 obiekt, obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w ilości min. 40 szt.

c) co najmniej 1 obiekt, obejmującego budowę cieci wodociągowej o długości min. 0,5 km

Dowodami, o których mowa w p.1.6 są poświadczenia. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, dowodami mogą być inne dokumenty.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane

w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania

dowodów, określających, czy  roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

1.7 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje sieje dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

  - Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ (wypełnić odpowiednią część). Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę

- Do oferty należy załączyć również:

  - Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 1 do SIWZ.

  - Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Załączone pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

  - W przypadku złożenia oferty wspólnej,  przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą  ustanowić  pełnomocnika  do reprezentowania  ich  w postępowaniu o udzielenie zamówienia  z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział V - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

- Zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia je na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ja na stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej.

- Nie przewiduje się zwołania zebrania wykonawców, celem udzielenia wyjaśnień do treści SIWZ.

- Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Marek Chyliński – tel. (24)2764011 wew. 35, fax: (24)2764201.

# Rozdział VI - Wadium

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.

# Rozdział VII - Podwykonawcy

Wykonawca   zobowiązany jest  wykazać w ofercie części zamówienia , które zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik nr 5 do SIWZ

# Rozdział VIII -Termin związania ofertą

- Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział  IX - Opis przygotowania oferty

- Wykonawca przedłoży ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firm na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę wówczas wszystkie jego oferty zostaną na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy odrzucone.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu  /zamkniętej kopercie/ zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznakowanej następująco:

Oferta na:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI P.N.: „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Lipniki, Rościszewo, Rumunki Chwały”

Nie otwierać przed   29 sierpnia 2014 r., godz. 10.00

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg zasad określonych jak przy składaniu ofert. Koperta winna być oznakowana „Zmiana” lub „Wycofanie”.

# Rozdział X - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, sekretariat, w terminie do dnia 29.08.2014 r. do godz. 9.30.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2014 r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Gminy w Rościszewie ul. Armii Krajowej 1, w sali konferencyjnej.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny  zawarte  w ofertach.

- W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom  niezwłocznie bez otwierania,.

Rozdział XI - Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena ofertowa jest wyrażona w postaci procentowej prowizji od wartości brutto inwestycji  i winna uwzględniać  wszystkie wymagania niniejszej SIWZ,  wszystkie koszty  związane  z  należytą realizacją usługi - zgodną z obowiązującymi przepisami.

- Cena może być tylko jedna, winna być podana w procentach cyfrowo i słownie.

- Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie przez okres  świadczenia usługi .

- Zamawiający poprawi w tekście oferty:

  - oczywiste omyłki pisarskie

  - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

-niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

# Rozdział XII - Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Prowizja - 100 %

W zakresie kryterium „prowizja” oferta może uzyskać max 10 pkt.

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z  formułą:

Prowizja najniższa  z  oferowanych

P =   --------------------------------------------- x 10 pkt. =  .........pkt

Prowizja  oferowana

Oferta, która  otrzyma najwyższą  liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość    punktów.

Rozdział XIII - Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XIV - Informacja o formalnościach, jakie zostaną  dopełnione   przy wyborze  oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego .

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty,

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

### Rozdział XV - Warunki umowy

- Zamawiający zawrze umowę  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

  - Została złożona tylko jedna oferta

  - Nie wykluczono żadnego wykonawcy

  - Nie odrzucono żadnej oferty

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik  do SIWZ – Załącznik nr 6

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

  - osób określonych w § 6  wzoru umowy

  - wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT

  - terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w § 7  wzoru umowy

  - zasad fakturowania określonych w  § 8 wzoru  umowy.

Rozdział XVI – Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Każdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej w postaci:

17.1.odwołania (DZIAŁ VI Rozdział 2 art. 180 – 198 PZP),

17.2.skargi do sądu (DZIAŁ VI Rozdział 3 art. 198a – 198g PZP).

Rozdział XVII - Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity – Dz. U. 2013 r., poz. 907, z późniejszymi zmianami) oraz Kodeks cywilny.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy i 24 ust 1 ustawy – Pzp

Załącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 4 - Potencjał kadrowy

Załącznik nr 5 - Podwykonawcy

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 8  - Przynależność do grupy kapitałowej

Rościszewo, dnia 18.08.2014 r.

ZATWIERDZIŁ:

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

dla postępowania przetargowego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

NIP......................................................................................................................

REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Rościszewo

ul. Armii Krajowej 1,

09-204 Rościszewo

Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Lipniki, Rościszewo, Rumunki Chwały”

za prowizję od ceny brutto inwestycji w wysokości:   .............................%  +  podatek VAT

(słownie: .....................................................................................................................).

Przedmiot zamówienia wykonany zostanie w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków  zamówienia.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że:

1. Oferujemy  realizację  przedmiotu zamówienia pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Lipniki, Rościszewo, Rumunki Chwały” zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie „PRAWO BUDOWLANE”, przepisach wykonawczych,  SIWZ i dokumentacji projektowej.

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. okres 30 dni.

- Zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferta została złożona na …… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …….. do nr …….

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................

.................................dnia ___________________

______________________________________

* niepotrzebne skreślić                                                                           (imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2

………………………………..

nazwa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do przetargu nieograniczonego na :

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.:

„Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Lipniki, Rościszewo, Rumunki Chwały”.

- Oświadczam, że spełniam wymagania z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  - posiadania wiedzy i doświadczenia

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej

- Niniejszym oświadczamy, że brak jest wobec nas podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego   na podstawie w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./.

.................................., dnia ________________________

---------------------------------------------------

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

#### Załącznik nr 3

…………………………….

nazwa Wykonawcy

Doświadczenie zawodowe

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.:

„Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Lipniki, Rościszewo, Rumunki Chwały”.

Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca musi wykazać, że zrealizował usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia tj. obejmujące  pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją:

- co najmniej 1 obiekt, obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w ilości min. 40 szt.

- co najmniej 1 obiekt, obejmującego budowę cieci wodociągowej o długości min. 0,5 km

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Zakres rzeczowy zamówienia | Data wykonania zamówienia | Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

*Uwaga: w przypadku zadań złożonych, obejmujących różne rodzaje robót, w kolumnie – wartość zamówienia – należy wydzielić wartość robót, wymaganych przez Zamawiającego celem oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Do wykazu załączam dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

.........................., dnia .................................

...............................................................

podpis i pieczęć osób uprawnionych

Załącznik nr 4

………………………………..

nazwa wykonawcy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.:

„Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Lipniki, Rościszewo, Rumunki Chwały”.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

| L.p. | Nazwisko i imię | Wykształcenie i rodzaj uprawnień budowlanych | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Doświadczenie | Dysponuję/ będę dysponował* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* W wykazie należy określić czy wykonawca dysponuje czy będzie dysponował osobą wskazaną na dane stanowisko. Jeżeli Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (nie są jego pracownikami) należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Do wykazu załączamy oświadczenie, że osoby , które będą  uczestniczyć w  wykonywaniu  zamówienia- pełnić będą funkcję inspektorów nadzoru posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności :

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  wodociągowych,

- instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych,

............................., dnia ..................................

............................................................

podpis i pieczęć osób uprawnionych

###### Załącznik nr 5

………………………………..

nazwa wykonawcy

Podwykonawcy

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.:

„Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Lipniki, Rościszewo, Rumunki Chwały”.

| L.p. | Zakres usług powierzony podwykonawcom |
| --- | --- |

............................., dnia ..................................

...............................................................

podpis i pieczęć osób uprawnionych

Załącznik nr 6

UMOWA

(WZÓR)

zawarta w dniu ………….. w Rościszewie  pomiędzy Gminą Rościszewo, w imieniu której działa Wójt Gminy  – Jan Sugajski

09-204 Rościszewo,  ul. Armii Krajowej 1, NIP:  776-161-75-45, Regon:  611015900

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a  ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Wpisanym do rejestru przedsiębiorców/ ewidencji działalności gospodarczej pod nr ……….. ……… zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………..

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  - Agnieszki Przybułkowskiej

o następującej treści

W  wyniku  wyłonienia w dniu ……… r. najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego  przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  2013 r. 907 z późn. zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Lipniki, Rościszewo, Rumunki Chwały” w branżach:  sieci i instalacji wodociągowych, sieci i instalacji elektrycznych, konstrukcyjno – budowlanej.

- Strony ustalają, że nadzór inwestorski będzie pełniony w trakcie realizacji przez wykonawcę robót budowlanych oraz w okresie  gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca zobowiązuje się do  pomocy merytorycznej w przygotowaniu materiałów przetargowych, aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz do  uczestnictwa w pracach komisji przetargowej, stosownie do ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późniejszymi zmianami ,  w przetargu na  realizację zadania  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Lipniki, Rościszewo, Rumunki Chwały”

§ 2

Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy  pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Lipniki, Rościszewo, Rumunki Chwały” zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie „PRAWO BUDOWLANE” oraz przepisach wykonawczych .

- W szczególności  Wykonawca zobowiązuje się do :

- kontroli jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów,  zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, normami  państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy oraz zasadami współczesnej wiedzy  technicznej,

- kontroli zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową

- kontroli ilości i wartości  wykonywanych robót przed odbiorem elementu lub przedmiotu umowy,

- kontroli zgodności przebiegu robót z harmonogramem rzeczowo - finansowym w zakresie terminowości ich wykonania,

- kontroli prawidłowości fakturowania wykonanych robót,

- kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności, mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót,

- przygotowania dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu,

- sporządzania protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadniania potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowania do zamawiającego o ich wykonanie,

- kompletowania dokumentacji związanej z odbiorem końcowym,

- potwierdzania gotowości do odbioru robót lub obiektu,

- uczestniczenia w czynności odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,

- uczestniczenia w przeglądach w okresie gwarancji oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek,

- dojazdu i pobytu na placu budowy dwa razy w tygodniu oraz w szczególnie uzasadnionych  przypadkach na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w  czasie  nie dłuższym niż  2  godziny  od  telefonicznego wezwania, w okresie gwarancji minimum jeden raz w ciągu sześciu miesięcy.

- informowania Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót.

- pomocy merytorycznej w przygotowaniu materiałów przetargowych (w tym aktualizację kosztorysów inwestorskich) wraz z uczestnictwem w pracach komisji przetargowej, stosownie do ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.

- merytorycznego udziału w przygotowywaniu wniosków o dotacje, adresowanych do instytucji współfinansujących inwestycje samorządowe.

§ 3

1. Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu  Zamawiającego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące  następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody wynikające z nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy robót  oraz Zamawiającego lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, chyba że akceptował czynności powodujące powstanie szkody.

§ 4

1. Wykonawca czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu realizacji w/w robót.

2. Wykonawca w imieniu Zamawiającego dąży do oszczędnej realizacji inwestycji i zapobiega stratom i marnotrawstwu.

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiającego wydatkowania środków na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (. Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), poprzez należyte wypełnienie obowiązków wynikających z umowy.

§ 5

1. Na etapie gwarancji i  rękojmi  do obowiązków  Wykonawcy należy:

1) egzekwowanie od wykonawcy inwestycji  terminowego usunięcia potwierdzonych wad,

2) protokolarne  stwierdzanie usunięcia wad przez wykonawcę inwestycji,

3) kompletowanie dokumentacji będącej w posiadaniu inspektora nadzoru i doręczenia jej Zamawiającemu w razie sporu z wykonawcą inwestycji,

4) współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od wykonawcy inwestycji roszczeń objętych gwarancją  i   rękojmią.

§ 6

Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w imieniu Wykonawcy pełnić będą:

1............................................................ posiadający uprawnienia budowlane nr: .............

2…........................................................ posiadający uprawnienia budowlane nr: .............

§ 7

- Umowa zawarta jest na czas trwania  inwestycji tj.  od dnia podpisania umowy  do dnia  zakończenia realizacji ,  rozliczenia   zadania objętego  nadzorem  inwestorskim i  złożeniu informacji  do  PINB o  zakończeniu budowy  i  zamiarze przystąpienia do użytkowania oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie .

2. Po upływie okresu na jaki umowa została zawarta Wykonawcą w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 zobowiązuje się wykonywać czynności o których mowa w umowie, do dnia upływu rękojmi i gwarancji wykonawcy robót budowlanych.

§ 8

- Wynagrodzenie Wykonawcy za czynności w zakresie objętym umową, ustala się w formie  procentowej prowizji od wartości zamówienia w wysokości: .................%  /słownie.....................................................................................zł/

- Faktura końcowa może być wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego, rozliczeniu  i  złożeniu  informacji  do  PINB o  zakończeniu budowy   i  zamiarze przystąpienia do użytkowania oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

- Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego np.  w okresach kwartalnych  w wysokościach   proporcjonalnych  do zaawansowania  i   fakturowania przez Wykonawcę robót budowlanych . Łączna kwota  faktur częściowych  nie może przekroczyć 90% wysokości  wynagrodzenia wykonawcy.

- Termin płatności faktury ustala się do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia Zleceniodawcy faktury.

- Zapłata faktury nastąpi na konto wykonawcy ………………………………………………

§ 9

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach :

- jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie.

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki nieterminowo lub w sposób nienależyty i mimo zwrócenia na to uwagi i wezwania Zamawiającego nie wykazuje poprawy.

- w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości.

§ 10

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego - przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 -508 Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.

- Prawa do wynagrodzenia nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 12

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz komplet decyzji i uzgodnień dotyczących realizacji inwestycji:

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                          		           WYKONAWCA:

###### Załącznik nr 7

………………………………..

nazwa wykonawcy

Oświadczenie

Oświadczam/y, że osoby wykazane w  załączniku nr 4  do SIWZ  które będą kierowały robotami w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Lipniki, Rościszewo, Rumunki Chwały” posiadają wymagane uprawnienia w zakresie następujących specjalności:

- w specjalności sieci,  instalacji i urządzeń wodociągowych

- w specjalności instalacji i urządzeń energetycznych,

.................................dnia ...........................................

...............................................................................

(imię i nazwisko, podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 8

………………………………..

nazwa wykonawcy

Przystępując do przetargu nieograniczonego prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.,  poz. 907 z póź. zm.) na realizację zadania

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.:

„Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Lipniki, Rościszewo, Rumunki Chwały”.

CZĘŚĆ I.)*

informuję, o tym, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,z póz. zm.)

lub

CZĘŚĆ II.)*

informuję, o tym, że należę do grupy kapitałowej i składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póz. zm.)

- …………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................

- …………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................

- …………………………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………….......…...

- ……………………………………………………………………………………….…..……………………………………………………………………………...................................

............................., dnia ..................................

---------------------------------------------------

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

* niepotrzebne skreślić