Załącznik nr 10

wzór umowy

UMOWA NR ……..

zawarta w dniu ………………

pomiędzy Gminą Rościszewo, z siedzibą w Rościszewie, 09-204 Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1 reprezentowaną przez:

Jana Sugajskiego – Wójta Gminy

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………........ działającym na podstawie wpisu do …………………………………......................................

pod  nr ………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

…………………………..................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –   Danuty Brudnickiej

o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia …………….. 2014 r. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polik i Lipniki, gm. Rościszewo.

2. Szacowany przez Zamawiającego zakres rzeczowy zamówienia obejmuje n/w elementy opracowania:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 6 km

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej: 4 km

- przyłącza kanalizacyjne: 95 szt.

- tłocznie ścieków: 2 kpl.

§ 2

1. W ramach opracowania dokumentacji należy wykonać (przedmiot umowy):

1) Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) – 5 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD.

2) Projekt budowlany i wykonawczy przyłączy kanalizacyjnych – 5 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD.

3) Projekt budowlany i wykonawczy tłoczni ścieków – 5 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1egzemplarz wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD.

5) Przedmiary robót – 2 egzemplarze wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD, przy czym przedmiary przyłączy kanalizacyjnych winny zawierać wyodrębnienie przykanalików i przyłączy do posesji.

6) Kosztorysy inwestorskie – 2 egzemplarze wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD, przy czym wycena przyłączy kanalizacyjnych winna określać odrębnie koszty przykanalików i przyłączy do posesji.

7) Wykonanie pomiarów geodezyjnych – mapy do celów projektowych oraz badań technicznych podłoża gruntowego, wraz z określeniem poziomu wód gruntowych.

8) Wykonanie wszelkich badań, ekspertyz, pomiarów, opracowań i uzgodnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz prawidłowej realizacji projektu.

9) Uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujących wszelkich warunków technicznych i wytycznych do projektowania niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji.

10) Dokonanie wszelkich uzgodnień z Zamawiającym i właściwymi instytucjami w trakcie projektowania, a także przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia kompletnej i posiadającej wszelkie uzgodnienia dokumentacji, przed jej złożeniem o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji.

11) Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i wzięcia odpowiedzialności za Projekt Budowlany, a po zatwierdzeniu Projektu przez Zamawiającego uzyskania w jego imieniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

12) Oświadczenie Wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami oraz że zostaje wydana w stanie pełnym, kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

13) Oświadczenie Wykonawcy, że przekazana wersja elektroniczna dokumentacji jest odzwierciedleniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej.

14) Ostateczny odbiór prawidłowo zrealizowanego przedmiotu umowy nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, podstawę do wystawienia faktury VAT.

15) Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji z należytą starannością, w sposób określony w przepisach, a w szczególności:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami),

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2010 roku nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami),

- obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

16) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zahamowaniu prac projektowych i o jego przyczynach.

17) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wystąpieniu istotnych problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności, nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie, celem niedopuszczenia do powstania opóźnień. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy.

18) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie sporządzona w formie i liczbie egzemplarzy, określonych w § 2, z jednoczesnym podziałem na dwa odrębne projekty : dla miejscowości Polik i miejscowości Lipniki.

2. Zamówienie obejmuje również przygotowanie przez Wykonawcę materiałów do projektowania oraz wykonanie następujących czynności:

1) wykonanie map do celów projektowych w skali 1:1000,

2) wykonanie rozpoznania terenowo-prawnego gruntów przeznaczonych pod inwestycję,

3) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych i wytycznych do projektowania,

4) dokonanie wszelkich uzgodnień wraz z zatwierdzeniem lub zaopiniowaniem projektów budowlanych,

5) wykonanie badań geotechnicznych  ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków posadowienia, określeniem przydatności gruntu rodzimego do zasypywania wykopów i sposobu uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu,

6) uzyskanie danych wyjściowych do kosztorysowania: Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym jest zobowiązany, przed przystąpieniem do wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, ustalić i spisać dane techniczne, technologiczne, organizacyjne i inne niezbędne do sporządzenia kalkulacji kosztorysowej,

7) uzyskanie sprawdzenia poszczególnych projektów budowlanych i wykonawczych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności,

8) Wykonawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji do organu architektoniczno-budowlanego, zezwalającej na realizację inwestycji, przygotuje i wypełni druk „Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”, które następnie przedkłada Zamawiającemu, celem jego podpisania,

9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę i/lub zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych, których uzyskanie okaże się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy dla zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego

§ 3

1. Termin wykonania kompletnego przedmiotu umowy:  do dnia 31 marca2015 roku.

2. Przedłużenie terminu realizacji umowy może nastąpić w przypadku:

a) zwłoki instytucji opiniujących i uzgadniających ponad łączny czas wykonania im czynności o okres równy tej zwłoce,

b) zwłoki Zamawiającego w akceptacji lub określeniu zastrzeżeń do zastosowanych rozwiązań projektowych i materiałowych, ustalanych na spotkaniach roboczych z Wykonawcą, w terminie dłuższym niż 14 dni.

§ 4

1.   Obowiązki Wykonawcy :

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiającego minimum 1 spotkania roboczego, na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi protokołami, sporządzonymi przez Wykonawcę i podpisanymi przez wszystkich uczestników w dniu, w którym odbyło się spotkanie.

- W opracowanej dokumentacji będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i dostępne na rynku, uzgodnione z Zamawiającym na spotkaniach roboczych.

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, w trybie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

- Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jej jakości . Wszystkie wady i braki zauważone podczas sprawdzania dokumentacji po jej przekazaniu Zamawiającemu Wykonawca będzie usuwał na pisemne wezwanie Zamawiającego.

- Ponadto, wszystkie braki i wady w trakcie realizacji inwestycji, z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego, w tym też okresie, Wykonawca będzie uzupełniał i modyfikował.

Wykonawca zobowiązany jest również, w ciągu 3 lat od uzyskania pozwolenia na

budowę, sporządzić aktualizację cenową kosztorysów inwestorskich, na wniosek

Zamawiającego.

Czynności, o których mowa wyżej, Wykonawca będzie realizował w ramach

wynagrodzenia ryczałtowego, obejmującego przedmiot umowy.

- Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania, niezbędne do uzyskania

wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, badań, ekspertyz, pomiarów,

warunków, postanowień uzyska własnym kosztem i staraniem, i na swój

koszt. Ponadto, wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez

Wykonawcę w celu kompletnego zrealizowania przedmiotu umowy.

7)  Wykonawca zobowiązany jest, w razie konieczności, w imieniu Zamawiającego:

- uzyskać wytyczne konserwatora przyrody,

-uzyskać opinie dotyczące ochrony Środowiska, t.j. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, a w razie konieczności sporządzić raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

§ 5

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie, na pisemny wniosek Wykonawcy, upoważnienia (pełnomocnictwa) do reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, w tym uzyskania odpowiednich decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej, zezwalającej na wykonanie robót budowlanych.

2. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił wszelkie dodatkowe elementy prac, nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne do wykonania opracowania oraz że:

a) wartość Umowy w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy wykonaniu opracowania, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe, bądź inne, czy to odrębnie czy szczegółowo wymienione bądź określone w Umowie, które Wykonawca, ze względu na profesjonalnie prowadzoną działalność gospodarczą, powinien przewidzieć, a są one nieodzowne w celu wykonania opracowania albo mogą stać się nieodzowne i winny być wkalkulowane w ryzyko wykonania Umowy;

b) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na zapewnienie, wykonanie lub dostarczenie opracowania, chyba że należą one do obowiązków Zamawiającego i uważa się, że wynagrodzenie zapewnia Wykonawcy prawidłowe i wystarczające pokrycie kosztów wykonania i wszystkich jego obowiązków wynikających z Umowy, zaś Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu jakiegokolwiek braku zrozumienia czy nienależytej staranności, w odniesieniu do spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

§ 6

1.  Miejscem odbioru przedmiotu Umowy, wraz z oświadczeniem o kompletności, jest siedziba Zamawiającego.

2. Wykonawca składa dokumentację dołączając do niej:

- spis części składowych dokumentacji,

- oświadczenie, że opracowana dokumentacja jest zgodna z umową, ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz nomami i że zostaje wydana w stanie pełnym, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- oświadczenie o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją elektroniczną.

3. Wykonawca zapewnia wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań – na zapytania wykonawców, w trakcie postępowania przetargowego oraz podczas realizacji, jeśli nastąpi taka konieczność.

§ 7

1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie dokumentacji, w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia, wyraża się kwotą brutto ……………. zł (słownie: ………….), uwzględniającą wszelkie koszty Wykonawcy, w tym kwota netto:………….., podatek od towarów i usług VAT: …………… i ustalone zostało wg poniższej specyfikacji:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:  6,0 km x …. zł/km  brutto = ………….. zł

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej:          4,0 km x …. zł/km brutto  = ………….. zł

- przyłącza kanalizacyjne:                          95 szt. x …. zł/szt. brutto = ……………zł

- tłocznie ścieków:                                      2 szt. x …. zł/kpl. brutto = ………….. zł

Kwota łączna:   …………… zł brutto.

2. W przypadku, gdy faktycznie zaprojektowany zakres rzeczowy będzie odbiegał od wskazanego szacunkowo przez Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w odniesieniu do rozmiaru ostatecznie zaprojektowanego, z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w § 7 ust. 1

3. W przypadku zmiany stawek podatku VAT  po dniu zawarcia umowy, ceny jednostkowe brutto będą mogły ulec odpowiedniej korekcie , w zależności od zmiany podatku VAT. Powyższe zostanie zapisane w formie aneksu do Umowy.

4. Należność wynikająca z ust. 1 płatna będzie po podpisaniu protokółu zdawczo-odbiorczego dokumentacji i uzyskaniu przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na budowę na rachunek Wykonawcy, wskazany w fakturze, wystawionej na Gminę Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, NIP: 776 143 98 94.

5. Termin realizacji faktury: do 30 dni, licząc od daty wpływu faktury do Urzędu Gminy Rościszewo.

§ 8

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot Umowy ma wady, zmniejszające jego wartość lub użyteczność, ze względu na cel, dla którego został opracowany, a w szczególności odpowiada za rozwiązania projektowe niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych. Podpisanie przez Zamawiającego protokółu odbiorczego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady ukryte.

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót, wykonywanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

3. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace projektowe

4. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia dokonania płatności przez Zamawiającego całości wynagrodzenia, należnego Wykonawcy.

5. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt i własnym staraniem wszelkich wad ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 10 dni.

6. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw wad i usterek.

7. Strony niniejszym postanawiają, że Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zgłosi Wykonawcy wadę przed jego upływem.

§ 9

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne.

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

1)  opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego,

2)  opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7  ust.1, za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego,

3)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1.

2. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości ustawowej.

3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda,   Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości, ponad wysokość kar zastrzeżonych w umowie.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez  Zamawiającego z przysługującego mu wynagrodzenia.

5.   Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za:

1)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% ceny, stanowiącej wynagrodzenie umowne, określone w § 7 ust.1. umowy.

2)  Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w zakresie  zobowiązań Zamawiającego, określonych w §5 ust.1 umowy, powstanie szkoda po stronie wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z przyczyn dotyczących   Wykonawcy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu,  gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn lub wystąpiło opóźnienie w realizacji umowy – w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

§ 11

1. Wykonawca, z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w pełnym zakresie opisanym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie, dokonywania zmian i przeróbek.

§ 12

1.	Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147-150 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na okres wykonania zadania i okres rękojmi.

- Wartość zabezpieczenia ustala się w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy, to jest w kwocie ……………….. zł.

- 70 % wysokości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% wysokości zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 13

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 14

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 15

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takich zmian.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian w zakresie:

1) wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT  oraz w przypadku, opisanym w § 7 ust. 2 umowy,

2) zmiany terminu w przypadkach określonych w § 3 ust. 2 oraz w przypadku:

a) zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki , w skali i miejscu, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: